# Alcance y definición del MVP

Sistema Integrado de Indicadores de Planeación (SIIP) · Salamanca, Guanajuato

VERSIÓN 0.2  |  BORRADOR DE TRABAJO  |  22 DE OCTUBRE DE 2026

Propósito. Establecer un alcance controlado para la primera versión, registrar acuerdos de negocio y hacer visibles las decisiones aún abiertas. Este documento NO constituye aprobación del cliente ni sustituye las especificaciones detalladas por elaborar.

# 1. Control y fuentes

| Elemento | Detalle |
| --- | --- |
| Estado | Borrador actualizado con las decisiones funcionales aprobadas por el equipo al 22/10/2026; requiere la validación formal del cliente donde corresponda. |
| Documentos base | 05 Arquitectura del sistema.docx (consultor); Diagrama 2drawio.html (propuesta ERD); Anexo 3_4 SIIP Sist(2).xlsx (fichas de indicadores) |
| Responsable de aprobación | Por designar por parte del cliente |
| Regla de control | Los cambios se registran con identificador y estado. Revisar SRS, ERD, API y pantallas si una decisión aprobada cambia. |

# 2. Problema que atiende el sistema

El SIIP integra información municipal de indicadores de planeación para registrar variables y evidencias, revisar consistencia, validar resultados, conservar series históricas y consultar el desempeño por indicador y agrupación temática. La operación se organiza en cuatro módulos funcionales: Captura, Seguimiento, Consulta y Administración.

# 3. Datos confirmados del universo inicial

| Elemento | Dato del Excel |
| --- | --- |
| Indicadores | 63, con códigos únicos en la hoja IPSM |
| Agrupaciones temáticas | 8 |
| Familias | 54; cada una aparece dentro de una sola agrupación |
| Periodicidad | 35 trimestrales, 16 semestrales, 6 mensuales y 6 anuales |
| Condición de acumulación | 24 acumulables y 39 no acumulables |
| Ámbito territorial de origen | 55 municipales y 8 marcados Colonia |
| Multiplicidad de dependencias | 3 identificados con dos dependencias en columnas auxiliares |
| Metas no definidas | 8 valores marcados «Por definir» o vacíos |
| Líneas base no definidas | 59 valores marcados «Por definir» o vacíos |

Nota: las 26 denominaciones de unidades responsables encontradas en el Excel no son aún un catálogo depurado; algunas contienen varias dependencias o variantes de nombres.

# 4. Alcance funcional confirmado para el MVP

Administrar 63 indicadores iniciales bajo la jerarquía agrupación temática → familia → indicador; permitir el registro de nuevos indicadores por administración sujeto a tipos de cálculo soportados.

Capturar variables y evidencias requeridas por indicador y periodo, sin guardar borradores; admitir envío solo con campos completos y válidos.

Separar las acciones de captura y revisión/validación mediante tres roles únicos: Captura, Revisión y Administrador.

Restringir las vistas de Captura a indicadores vinculados con su dependencia; permitir Revisión la consulta global y la generación de reportes.

Habilitar automáticamente los periodos según la frecuencia de cada indicador, sin fechas límite bloqueantes de captura o validación.

Publicar automáticamente los resultados validados en el módulo Consulta, disponible solamente para usuarios autenticados.

Conservar resultados históricos validados y auditar revisiones, observaciones, correcciones, validaciones y reaperturas.

Permitir al administrador reabrir resultados validados y requerir una nueva validación.

Incluir reportes, notificaciones e importación de datos; sus formatos, disparadores y permisos específicos permanecen abiertos.

Limitar la captura territorial al municipio durante esta versión; no incluir chat ni módulos opcionales no aprobados.

# 5. Reglas y restricciones confirmadas

| Clave | Regla / restricción |
| --- | --- |
| RN-01 | Una familia pertenece a una sola agrupación temática; cada indicador pertenece a una sola familia. |
| RN-02 | No se consolidan aportaciones de varias dependencias en una misma variable en este MVP; sí pueden existir diferentes variables a cargo de distintas dependencias. |
| RN-03 | Un usuario tiene un solo rol. Se contempla una cuenta de captura por dependencia. |
| RN-04 | Sin borradores: las capturas se registran únicamente cuando los campos obligatorios son válidos. |
| RN-05 | Los datos faltantes no significan desempeño cero ni rojo. |
| RN-06 | Evaluación temática con cortes mensuales y periodicidades mixtas. En cada corte se selecciona como máximo un resultado publicado por indicador: el del último periodo de medición completo que le corresponda. Si falta ese resultado, no se reemplaza por uno de un periodo anterior. Solo participan resultados validados con semáforo calculable; mostrar cobertura X/Y. Ponderaciones y umbrales temáticos aún pendientes. |
| RN-07 | La fórmula de la ficha técnica se conserva como dato para consulta; su expresión textual no se ejecutará directamente sin revisión técnica de los tipos soportados. |
| RN-08 | Las reglas de semaforización pueden cambiar; sigue pendiente definir su vigencia temporal y el efecto sobre consultas históricas. |
| RN-09 | Reapertura de un resultado publicado: conservar la versión previa visible hasta nueva validación, mantener el expediente anterior y abrir otro ciclo auditado. |

# 6. Roles confirmados y límites operativos

| Rol | Facultades | Restricciones |
| --- | --- | --- |
| Captura | Registrar/corregir valores completos; responder observaciones; consultar resultados e históricos de indicadores de su dependencia. | No validar ni ver resultados ajenos a su dependencia. |
| Revisión | Consultar capturas y evidencias; observar, solicitar correcciones, validar; consultar todos los indicadores y generar reportes. | No alterar silenciosamente valores capturados. |
| Administrador | Gestionar usuarios, dependencias, familias, indicadores, asignaciones, reglas soportadas, importaciones y reaperturas justificadas. | No sustituir la aprobación del rol Revisión ni editar auditoría o ejecutar fórmulas arbitrarias. |

Administración: además de gestionar catálogos y asignaciones, podrá consultar todos los resultados para supervisión; no ejercerá por sí misma funciones ordinarias de captura ni validación.

# 7. Reglas aprobadas y detalles aún pendientes

## 7.1 Estados mínimos de captura y revisión

Ausencia de captura (estado derivado, sin fila necesariamente) → En revisión → [Observada → Corrección enviada → En revisión]* → Validada. Reapertura administrativa de una versión validada → nueva corrección/revisión → nueva validación. Se recomienda registrar los eventos de transición con actor, fecha y motivo.

## 7.2 Historial de observaciones (aprobado)

Cada indicador y periodo conserva hilos cronológicos por ciclo de revisión, con autor, rol, fecha, acción y contenido. El hilo se cierra al validar, pero no se elimina. Una reapertura crea un nuevo ciclo sin borrar los anteriores. Los cambios sustantivos en valores quedan registrados para auditoría; no habrá chat en tiempo real.

## 7.3 Consulta y datos faltantes (aprobado en principio)

Solo se publican resultados validados. Cuando un indicador carezca de valor para su periodo esperado se muestra «Sin información»; si tiene valor validado pero carece de antecedentes necesarios para semaforizar, se publica con estado «Evaluación no disponible». Ambos quedan excluidos del semáforo temático. Mostrar X/Y indicadores evaluables; cobertura mínima y umbrales temáticos siguen pendientes.

## 7.4 Periodos y señalizaciones (aprobado; fecha de inicio por indicador pendiente)

Los periodos se habilitan automáticamente. Avisar siete días antes de finalizar el periodo de medición y señalar periodos terminados todavía sin captura válida; ninguna señal bloquea captura ni validación. Determinar el primer periodo exigible por indicador, para no marcar como atrasado un periodo previo al inicio de operación.

## 7.5 Versiones publicadas y reaperturas (aprobado)

La última versión validada continúa publicada mientras se revisa una corrección; una nueva validación reemplaza la versión vigente de ese mismo indicador y periodo, sin eliminar versiones anteriores ni hilos. La reapertura requiere justificación y trazabilidad.

## 7.6 Cálculos y semaforización (alcance confirmado; parametrización pendiente)

Se conserva la fórmula de la ficha como texto para consulta; el backend implementará únicamente familias de operaciones verificadas con los 63 indicadores. Las reglas individuales de semaforización pueden modificarse; el mecanismo de vigencia y su efecto sobre cortes históricos queda pendiente. Las metas porcentuales del Excel pueden venir en fracciones (p. ej. 1 representa 100 % en celdas formateadas como porcentaje); la importación debe interpretar su formato y unidad, no aplicar una conversión basada solo en el valor numérico.

## 7.7 Mezcla de periodos y cortes mensuales (DEC-013 · aprobado)

Un corte corresponde al último día del mes seleccionado. Para cada indicador se identifica su periodo de medición completo más reciente al corte y exigible conforme a su fecha de inicio. Se utiliza únicamente la versión validada y publicada de ese periodo. Si todavía no existe, se excluye del cálculo temático sin arrastrar periodos antiguos. Cada indicador participa como máximo una vez; el mismo corte puede reunir resultados mensuales, trimestrales, semestrales y anuales. El detalle de cada indicador conserva su periodicidad original.

Ejemplo de selección al corte del 30/09/2026: mensual = septiembre 2026; trimestral = julio–septiembre 2026; semestral = enero–junio 2026; anual = enero–diciembre 2025, si estos periodos están definidos como exigibles y existen resultados publicados. La falta de validación de septiembre no autoriza usar agosto para sustituirlo.

Implicación: se requiere definir el primer periodo exigible, cómo documentar el periodo fuente utilizado en cada corte, cómo mostrar cobertura y qué hacer ante cambios posteriores de reglas o publicaciones. El sistema no convierte cifras entre periodicidades para la evaluación temática: combina únicamente las valoraciones individuales resultantes.

# 8. Exclusiones recomendadas del MVP

Captura por colonia, localidad, UGAT u otros ámbitos territoriales distintos del municipal.

Motor genérico de fórmulas programables o lenguaje de expresiones arbitrarias.

Ponderaciones entre dependencias que aportan a una sola variable.

Chat, colaboración en tiempo real y conversaciones no ligadas al expediente de revisión.

Microservicios, event sourcing, CQRS u otros mecanismos arquitectónicos complejos no exigidos por las reglas concretas.

Editor de catálogos totalmente genérico, sin un conjunto de catálogos previamente delimitado.

# 9. Riesgos y datos que deben validar cliente y equipo

| Prioridad | Asunto | Decisión solicitada |
| --- | --- | --- |
| ALTA | Semáforo temático y cobertura | PENDIENTE: aprobar ponderaciones verde/amarillo/rojo, umbrales definitivos y si se necesita cobertura mínima. CONFIRMADO: excluye indicadores no evaluables; muestra X/Y. |
| ALTA | Primer periodo y disponibilidad | PENDIENTE: primer periodo exigible por indicador, periodo de apertura y tratamiento de datos de llegada tardía. CONFIRMADO: corte mensual con periodo completo esperado, sin arrastre si falta validación. |
| ALTA | Histórico de semáforos | PENDIENTE: vigencia temporal de reglas modificadas, recálculo vs. congelamiento de evaluaciones históricas y significado exacto de vistas históricas. |
| ALTA | Reglas con historial | CONFIRMADO: resultado validado se publica sin color si faltan antecedentes; no participa en el resultado temático. PENDIENTE: detalle por ficha cuando falte un periodo concreto. |
| ALTA | Datos iniciales | PENDIENTE: depurar datos de línea base, metas, unidades responsables y definir el primer periodo operativo de cada indicador. |
| MEDIA | Cálculos y metas | CONFIRMADO: las metas porcentuales del Excel deben interpretarse usando el formato/unidad de su ficha (1 puede representar 100 %). PENDIENTE: criterios de importación ante excepciones y unidades. |
| MEDIA | Catálogos editables | APROBADO: alcance general del administrador. PENDIENTE: delimitar la lista exacta de catálogos y configuraciones editables. |
| MEDIA | Importación, reportes, notificaciones | PENDIENTE: formatos, eventos, restricciones y criterios de aceptación concretos. |
| MEDIA | Fecha de publicación y corte | PENDIENTE: definir cortes históricos como vista actualizada de resultados publicados o como fotografía congelada de lo que se conocía a esa fecha; se recomienda la primera para el MVP. |

# 10. Próximos artefactos y criterios para iniciar desarrollo

Se continuará con SRS, flujos de negocio y matriz de permisos; luego modelo de datos/diccionario, contratos de API y UI/UX, más estrategia técnica, pruebas y despliegue. El ERD actual seguirá como propuesta, no como contrato definitivo, hasta cerrar las reglas de periodo, versionado de resultados, asignación de variables y trazabilidad.

Criterio de inicio por funcionalidad: requisito con actor, precondición, flujo, excepciones, permisos, datos y criterios de aceptación acordados. No será necesario resolver toda la plataforma para empezar un módulo, pero ninguna decisión pendiente se tratará silenciosamente como aprobada.

ESTATUS: borrador de trabajo. La política DEC-013 y demás decisiones indicadas han sido confirmadas por el equipo; P-01 y los pendientes de la sección 9 requieren definición. La versión formal será aprobada por el cliente según el proceso del proyecto.