# Registro de decisiones

Sistema Integrado de Indicadores de Planeación · Salamanca, Guanajuato

VERSIÓN 0.2  ·  22 DE OCTUBRE DE 2026  ·  CONTROL DE CAMBIOS

Este documento distingue acuerdos del equipo, criterios propuestos y puntos que requieren definición. No presume aprobación formal por parte del cliente. El registro se actualizará antes de modificar SRS, modelo de datos, API o pantallas.

# 1. Nueva decisión aprobada

## DEC-013 · Corte mensual con periodicidades mixtas

Estado: Confirmada por el equipo el 22/10/2026; pendiente de formalización documental ante el cliente si aplica.

Necesidad: Evaluar temáticas que incluyen indicadores mensuales, trimestrales, semestrales y anuales sin equiparar ni transformar sus valores.

Acuerdo: Cada corte se fija al último día del mes elegido. Para cada indicador se determina el último periodo completo y exigible según su periodicidad. Solo se utiliza el resultado validado y publicado de ese periodo esperado. Si no existe, no se arrastra el dato de periodos previos. Cada indicador participa una sola vez. Los no evaluables quedan excluidos y se publica la cobertura X/Y.

Excepciones: Si el indicador no ha iniciado su calendario de operación, no se marca atrasado; si existe valor publicado pero no semáforo por falta de historial, no participa en la evaluación temática. La versión anterior publicada sigue visible si una corrección del mismo periodo se encuentra en revisión.

Impacta: SRS (cortes, filtros y cobertura), ERD (identificación de intervalos/versión publicada), API de consulta temática, UI de corte y detalle, pruebas de datos faltantes y cambios posteriores.

Anula: Reemplaza RN-06 de la versión 0.1 de Alcance/MVP, que prohibía combinar intervalos de medición distintos.

## Ejemplo de corte · 30 de septiembre de 2026

| Periodicidad | Periodo de medición esperado al corte |
| --- | --- |
| Mensual | Septiembre de 2026 |
| Trimestral | Julio a septiembre de 2026 |
| Semestral | Enero a junio de 2026 |
| Anual | Enero a diciembre de 2025 |

Este ejemplo presupone periodos calendario y que el periodo está habilitado para ese indicador. El primer periodo exigible sigue sin definirse.

# 2. Decisiones vigentes

| ID | Estado | Acuerdo |
| --- | --- | --- |
| DEC-001 | Confirmada | Jerarquía 1 agrupación temática → N familias; 1 familia → N indicadores. Cada indicador pertenece exactamente a una familia. |
| DEC-002 | Confirmada | No existen en esta fase aportaciones de varias dependencias a una misma variable; pueden aportar variables diferentes. |
| DEC-003 | Confirmada | La fórmula textual debe persistirse y mostrarse en la ficha; no se requiere un editor de fórmulas arbitrarias en MVP. |
| DEC-004 | Confirmada | Las reglas de semaforización individuales pueden cambiar. Política de vigencia histórica pendiente. |
| DEC-005 | Confirmada | Tres roles exclusivos: Captura, Revisión y Administrador. |
| DEC-006 | Confirmada | Se contempla una cuenta de Captura por dependencia. |
| DEC-007 | Confirmada | No existen borradores: la captura se registra solo con información completa y válida. |
| DEC-008 | Confirmada | Hilos de observaciones por ciclo, cerrados al validar y preservados para auditoría. |
| DEC-009 | Confirmada | Periodos abiertos automáticamente; sin fecha límite bloqueante para capturar o validar. |
| DEC-010 | Confirmada | Consulta autenticada; Captura solo ve indicadores de su dependencia; Revisión ve todos. |
| DEC-011 | Confirmada | Publicación automática tras validación. |
| DEC-012 | Confirmada | Reapertura por Administrador y nueva revisión/validación; trazabilidad obligatoria. |
| DEC-013 | Confirmada | Corte mensual con periodicidades mixtas según regla del apartado 1. |
| DEC-014 | Confirmada | Sin historial suficiente: se publica el valor validado, sin semáforo, fuera del cálculo temático. |
| DEC-015 | Confirmada | Indicadores originalmente por colonia: captura final municipal; respaldo permite detalle por colonia. |
| DEC-016 | Confirmada | Última versión validada sigue publicada durante corrección; reemplazo solo tras nueva validación. |
| DEC-017 | Confirmada | Aviso siete días antes del fin del periodo y pendiente al superarlo, sin bloquear. |
| DEC-018 | Confirmada | Metas porcentuales interpretadas mediante formato y unidad de origen (1 en una celda porcentual representa 100 %). |
| DEC-019 | Confirmada | Administrador: usuarios, dependencias, indicadores, variables, asignaciones, catálogos delimitados, importación, reapertura y supervisión; sin saltarse validación. |
| DEC-020 | Confirmada | Los indicadores sin valor validado o sin semáforo calculable no participan en el semáforo de agrupación. Debe mostrarse cobertura. |

Origen: acuerdos del equipo compartidos en esta conversación; no sustituye la firma de aceptación del cliente.

# 3. Consecuencias funcionales pendientes

| Prioridad | Pendiente | Criterio a resolver |
| --- | --- | --- |
| ALTA | P-01 · Regla temática y cobertura mínima | Definir pesos/índice, umbrales verde-amarillo-rojo y si se permite mostrar color con muy pocos resultados (p. ej. 1 de 16). La fórmula 1 / 0.5 / 0 y los umbrales 0.80 / 0.50 siguen siendo propuesta, no acuerdo. |
| ALTA | P-07 · Primer periodo exigible | Para cada indicador: primer intervalo real de operación, posible carga histórica inicial y cómo excluir periodos anteriores del conteo de pendientes. |
| ALTA | P-08 · Reglas vigentes e historial | Al editar una regla individual, decidir desde qué periodo aplica y si se conserva/congela el semáforo histórico validado. Impide reinterpretación silenciosa. |
| ALTA | P-09 · Fotografía histórica | Elegir si un corte histórico muestra los resultados actualmente publicados para ese intervalo (recomendado para MVP) o una reconstrucción de lo que se sabía en esa fecha. Son cosas distintas. |
| ALTA | P-10 · Periodo sin resultado y cobertura | Precisar el denominador Y: total configurado de la agrupación o solo indicadores ya vigentes a ese corte; conviene separar Y elegibles, N evaluables y N aún no exigibles. |
| MEDIA | P-11 · Vista de corte y trazabilidad | Mostrar en la UI el periodo fuente de cada indicador, fecha de validación y advertencias de cobertura parcial; aclarar que un dato anual 2025 puede integrarse al corte de sep-2026. |
| MEDIA | P-12 · Periodos de captura e importación | Definir regla de generación automática, timezone, fechas de apertura, intervalos calendario y validaciones al importar períodos anteriores/futuros. |
| MEDIA | P-13 · Evolución de índices | Definir si guardar instantáneas del índice por corte o calcularlo desde resultados y reglas versionadas; para un MVP simple se recomienda cálculo bajo demanda, sujeto a política histórica. |
| MEDIA | P-14 · Catálogos, reportes y avisos | Concretar catálogos editables, formatos de reportes y medios de notificación, sin ampliar el MVP por suposiciones. |

# 4. Criterios de aceptación para DEC-013

Para un corte mensual, identificar el intervalo completo que corresponde a cada frecuencia, sin transformar unidades ni promediar variables.

Si falta el resultado esperado pero existe uno de un periodo anterior, no arrastrar el anterior a la evaluación temática.

Una captura no validada, una observada y un valor sin color no aumentan N evaluables.

Un indicador aporta como máximo un resultado temático por corte.

El detalle del tablero explica qué periodo fuente se usó para cada resultado.

La reapertura de una captura validada no hace desaparecer el último resultado publicado de ese mismo periodo.

En un corte sin evaluables, el resultado temático es «Sin evaluación», sin color; nunca cero ni rojo.

Fuentes de trabajo: 05 Arquitectura del sistema.docx; Anexo 3_4 SIIP Sist(2).xlsx (63 indicadores, periodicidades); Diagrama 2drawio.html; acuerdos del equipo hasta el 22/10/2026.